数据平台建设

# DataForge 数据开发平台项目计划书

规范开发环境 · 信息底座 · 数据血缘与任务依赖

编制单位：DataForge 项目组

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 9 月

文档密级：内部资料

目录

一、项目概述

二、需求分析

三、总体架构

四、组件设计

五、功能模块规划与优先级

六、推广计划与公开活动时间计划

七、风险识别与应对

八、验收标准与质量保障

九、预期效益

十、附录：现状基线

## 一、项目概述

本章说明项目的提出背景、平台定位、建设目标与范围边界，为后续章节的需求分析与方案设计提供依据。

### （一）项目背景

过去十余年，企业数据团队的作业模式并未发生本质变化：手动搭建数据管道、逐行编写 ETL 逻辑、人工排查任务异常、在多个系统之间反复切换。行业调研数据显示，一个 10 至 15 人的中型数据团队，约六到七成的工时被消耗在配置同步任务、编写标准 SQL、排查数据质量、维护元数据文档等重复性操作上，真正投入数据建模、业务分析与架构设计的精力不足三成。

2025 年以来，大语言模型从"代码生成器"进化为"意图理解与任务执行体"，数据研发的核心命题从"代码写不完"转向"AI 生成的代码是否正确"。但这个命题背后有一个更深层的前提常被忽略：智能体要正确理解业务数据，靠的既不是更大的模型，也不是更巧的提示词，而是企业能否为它提供规范、无歧义、可检索的信息——一张表是什么、一个指标怎么算、数据从哪来到哪去、由哪个任务在何时产出。缺少这些信息，智能体就只能"看似会写 SQL，实则猜口径"，产出越大、错得越快。

本项目组的落点正在于此：不做一个"更会写代码的工具"，而是把"让智能体正确理解业务数据"所需的规范开发环境与四类基础信息系统性地补齐，让 AI 的能力建立在有据可依的底座之上。

### （二）项目定位

DataForge 是面向数据开发的一体化平台，核心目标是让智能体正确理解业务数据。平台由四大核心组件构成：

| 组件 | 形态 | 提供的关键能力 | 在 " 智能体理解业务数据 " 中的角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataforge | 桌面应用 | 规范开发环境：代码头参数声明、编译校验、命名与口径约束 | 从源头保证开发产生的信息规范且前后相互关联 |
| dataforge-server | 平台服务 | 库表描述信息、数据指标描述信息、统一身份与权限 | 回答 " 表 / 字段是什么、指标口径是什么 " |
| Marquez | 开源系统（集成） | 数据血缘信息（ OpenLineage ） | 回答 " 数据从哪来、流向哪、影响谁 " |
| DolphinScheduler | 开源系统（集成） | 任务依赖信息（工作流 / DAG / 调度） | 回答 " 数据由什么任务、在何时产出 " |

四大核心组件共同回答同一个问题——如何让智能体正确理解业务数据：dataforge 构建规范开发环境，保证源头信息规范且前后关联；dataforge-server 提供库表与指标描述，回答"是什么"；Marquez 提供血缘，回答"从哪来、到哪去"；DolphinScheduler 提供任务依赖，回答"何时、依赖什么产出"。

强调：本项目所有程序可在企业内部免费使用（代码不开源）；公司主要收益来源为数据开发与集群运维服务。

### （三）建设目标

总体目标：建成"规范开发环境 + 四类基础信息"的数据开发平台，使智能体能够正确理解业务数据，把"AI 生成的代码是否正确"从风险变成可验证的常态。具体目标分为六个方面：

- 规范开发环境目标：由 dataforge 桌面端把数据开发收敛到一个受约束的入口——代码头参数声明、编译与 SQL 校验、命名与口径约束，确保开发产生的信息规范且前后相互关联。

- 信息底座目标：由 dataforge-server 沉淀库表描述信息与数据指标描述信息，作为智能体理解"数据是什么"的权威口径来源。

- 血缘与依赖目标：集成 Marquez 获取数据血缘信息、集成 DolphinScheduler 获取任务依赖信息，让数据"从哪来、何时产出、影响谁"可追溯。

- 智能体上下文闭环目标：将上述规范环境与四类信息汇聚为智能体的上下文供给层，使其在生成代码前即可调用准确的业务上下文，而非凭空推断。

- 自动化运维目标：为 SQL / Scala / Java 三类程序提供一键上线调度（已具备）——把编译、参数声明、提交与依赖编排收敛为一次操作；并推进自动化问题排障（功能规划中），基于集群部署信息与任务依赖关系，在任务失败时自动定位到受影响的上游任务或资源瓶颈。

- 数据价值评估目标（功能规划中）：整理数据资产清单及其处理所消耗的计算资源，结合数据使用情况（访问频次、下游引用等），评估数据的使用价值，识别高价值资产与长期闲置的低效资产，为资源优化与治理决策提供依据。

### （四）建设范围与边界

本期建设范围：

dataforge 桌面端全功能客户端（规范开发环境：AI 助手、代码编辑与语言服务、编译与 SQL 校验、程序参数声明、调度提交）。

dataforge-server 平台服务（库表描述、字段描述、指标描述、统一身份与多级权限、知识库、数据源与存储、审计）。

Marquez 与 DolphinScheduler 的集成（血缘信息采集与图谱展示、工作流定义与任务依赖管理、运行实例监控）。

明确不包含在本期范围：

不替代底层存储与计算引擎本身（Hive / Spark / Flink / Doris / ClickHouse 由既有集群提供）。

不自研元数据存储引擎与血缘采集引擎，而是集成 Marquez / OpenLineage 与既有元数据体系。

不承担数据模型设计与数仓分层建模的方法论落地，平台只提供承载与校验能力。

### （五）产品与商业模式

本项目所有程序（dataforge 桌面端、dataforge-server 及配套组件）可在企业内部免费使用，软件代码不开源，以闭源形式提供。

公司的收益来源不是软件授权收费，而是以数据开发服务与集群运维服务为核心的专业服务收费——软件作为获客与留客的载体，专业服务作为主要收益来源，形成"软件免费、服务收费"的模式。

#### 1. 收入来源

服务分两大类，覆盖平台全生命周期，每一项收费清晰透明。

平台构建：

| 服务项 | 收费方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大数据集群部署 | 标准版本免费，其他版本收费 | 部署与调优大数据基础组件；标准版本： Hive Metastore 4.1.1 、 Spark 4.1.0 、 Flink 1.20.4 、 Doris 4.0.1 、 JuiceFS 1.3.1 、 YARN 3.4.3 、 Kyuubi 1.1.1 |
| 数据接入 | 200 元 / 链接 | 将企业现有数据源接入平台（ MySQL / PostgreSQL 、 Hive / HDFS 、 Kafka 、 API 数据源等） |
| 集群运维 | ¥2,000 / 月 | 7×12 监控告警、故障响应处理、定期巡检优化、容量规划建议、版本升级支持 |

开发代管：

| 服务项 | 收费方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 指标开发代管 | ¥50 / 指标 / 月 | 含指标 SQL 开发、测试验证、上线调度、日常运维 |
| 线上问题解决 | 按次计费 | 数据接入延迟 200 元 / 次；数据质量异常 200 元 / 次 |
| 指标业务逻辑调整 | 按次计费 | 计算口径变更、数据源调整、指标拆分 / 合并、历史数据回刷，各 100 元 / 次 |

服务交付遵循标准化流程：需求沟通 → 方案设计 → 实施交付 → 运营保障。

#### 2. 预估收入

基于上述定价，按每客户 100 个指标、客户规模分三档测算年度收入（仅计常续费项，一次性接入与按次服务作为弹性补充未计入）：

| 场景 | 签约客户 | 每客户指标数 | 年度收入测算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 5 家 | 100 个 | 运维 5 × ¥24,000 + 指标 5 × 100 × ¥600 ≈ ¥42 万 / 年 |
| 中性 | 10 家 | 100 个 | 运维 10 × ¥24,000 + 指标 10 × 100 × ¥600 ≈ ¥84 万 / 年 |
| 乐观 | 30 家 | 100 个 | 运维 30 × ¥24,000 + 指标 30 × 100 × ¥600 ≈ ¥252 万 / 年 |

测算口径：每客户指标数统一按 100 个假设；集群运维按 ¥2,000/月 × 12 = ¥24,000/年；指标代管按 ¥50/指标/月 × 12 = ¥600/指标/年。数据接入（¥200/链接）、线上问题解决与指标逻辑调整按次收费，属弹性收入，未计入上述测算。

## 二、需求分析

本章从使用角色出发梳理典型场景，并给出规范开发环境、信息底座、血缘与任务依赖三类功能需求。

### （一）用户角色与典型场景

平台按角色收敛权限（服务端初始化脚本预置 1 个超级管理员角色，其余角色按需创建）。典型使用场景如下：

| 角色 | 典型场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 数据开发工程师 | 在规范环境中编写程序，借助 AI 助手生成与纠错代码，编排工作流并提交调度 | 环境规范、上下文完整、提交一步到位 |
| 数据分析人员 | 浏览库表与指标口径，编写即席查询并可视化，查看字段血缘与任务依赖 | 找数快、口径准、来龙去脉可追溯 |
| 运维 / 平台管理员 | 管理用户角色租户、配置数据源与外部系统连接、查看审计日志 | 权限边界清晰、配置集中、操作留痕 |
| 数据平台负责人 | 掌握任务运行状态、数据资产分布、平台使用情况 | 全局可视、问题可定位 |

功能需求按规范开发环境、信息底座、血缘与任务依赖三个方向描述。

### （二）功能需求

#### 1. 规范开发环境（dataforge）

AI 开发助手：支持多模型切换、工具调用（命令执行 / 文件编辑 / 网络检索 / 任务 / Skill 等）、沙箱执行、权限审批与交互式问答；支持会话切换与任务历史回溯；支持不同任务类型的角色化系统指令。

代码编辑与智能提示：提供专业 IDE 级编辑体验，包含文本语法高亮、主题、快捷键；通过语言服务器协议桥接 Java 与 Scala 语言服务，提供悬停提示、定义跳转（含依赖源码）、补全、诊断。

编译与校验：本地提供 Java / Scala 的 Maven 编译服务与 SQL 语法校验能力，供 AI 助手与编辑器调用；编译前自动生成 Maven 工程配置。

程序参数声明与提交调度：程序文件头部以结构化字段声明程序参数、资源参数与任务参数；运行前必须确认参数；提交调度时把声明参数落地到调度任务节点，支持文件夹级批量提交与环境标识（默认 test）。

文件与版本管理：工作区文件浏览与多选操作；Git 仓库自动同步；文件历史与回滚；删除走回收站机制。

#### 2. 信息底座（dataforge-server）

库表与字段描述：库表元数据浏览、字段明细、元数据同步，沉淀"表/字段是什么"的权威描述。

数据指标描述：指标体系维护（指标定义与计算口径），支持跳转血缘查看关联字段。

统一认证与授权：无状态令牌认证、登录登出、当前用户信息获取；基于角色与租户的权限控制，权限可到行级与列级；操作审计日志。

数据源与存储管理：数据源配置的增删改查、连接测试（Kyuubi / Doris / ClickHouse / MySQL 等）；存储配置与分布式文件浏览（HDFS / JuiceFS / S3 / 本地）。

知识管理：企业知识文档的分类、检索与维护，作为智能体上下文来源之一。

#### 3. 血缘与任务依赖（Marquez / DolphinScheduler）

数据血缘：通过 OpenLineage 采集血缘信息，图谱化展示表级与字段级血缘，支持影响分析与溯源。

任务依赖：管理工作流定义（含 DAG 画布）、任务配置、调度配置、任务实例与运行实例，呈现数据"何时、依赖什么产出"。

#### 4. 运维与治理类能力（规划中）

前 3 类需求构成"让智能体正确理解业务数据"的基础，本期优先交付；以下 3 项决定平台在业务侧能否长期被用起来，列入规划并各自给出就绪判据：

自动化问题排障：任务失败时，依据集群部署信息与任务依赖关系自动定位到受影响的上游任务或资源瓶颈，输出根因候选与影响范围。就绪判据：对给定失败实例，能给出至少一条可验证的根因线索（上游任务未产出 / 资源不足 / 配置错误），且在平台内可追溯到对应任务节点。

知识检索增强：把知识库检索从当前的关键字匹配（标题与正文的模糊匹配）升级为向量检索，提升智能体生成代码前检索业务知识的命中率。就绪判据：同一组业务问题上，向量检索的相关文档命中率高于关键字检索；检索接口与现有知识库接口兼容，智能体侧工具签名无需变更。

数据价值评估：以数据资产清单、其处理所消耗的计算资源、以及使用情况（访问频次、下游引用）三个输入评估数据使用价值，识别高价值资产与长期闲置的低效资产。就绪判据：可输出资产级价值排序，且"资源消耗"与"使用情况"两项输入均有可核查来源。

说明：以上 3 项为规划中能力，不纳入本期功能验收；其需求条目、对应模块与就绪判据的对应关系见 8.5。

### （三）非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 桌面端流式输出不阻塞界面交互；长列表采用虚拟滚动；语法高亮与语言服务不得在冷启动时造成可感知的卡顿 |
| 安全 | 敏感凭据不得存于前端本地持久化存储；明文密码迁移至主进程受控存储；非本机后端地址强制加密传输； AI 助手默认以沙箱模式运行 |
| 兼容 | 桌面端支持 macOS / Windows / Linux 三平台打包；服务端支持主流 Linux 与多架构容器环境 |
| 可靠 | 服务生命周期由客户端托管，退出时优雅清理进程与锁文件；状态恢复失败时不得误判为成功 |
| 可维护 | 前后端分层清晰；纯逻辑抽为可单测的纯函数；关键安全闸门逻辑必须有单元测试覆盖 |
| 可观测 | 关键链路具备结构化日志；服务启停、语言服务状态、编译结果可在客户端内可视 |

## 三、总体架构

本章给出平台的总体架构，并说明核心设计原则与四项关键设计决策及其取舍依据。

### （一）架构总览

平台由四大核心组件（dataforge、dataforge-server、Marquez、DolphinScheduler）构成，组件之间边界清晰：桌面端承载交互与本地计算，服务端承载信息底座，Marquez 与 DolphinScheduler 承载血缘与任务依赖。

| 组件 | 承载能力 | 对智能体理解业务数据的贡献 |
| --- | --- | --- |
| dataforge （桌面端） | 规范开发环境：编辑器、语言服务、编译校验、代码头参数声明、 AI 助手运行时（沙箱） | 保证开发产生的信息规范且前后相互关联 |
| dataforge-server | 库表描述、字段描述、指标描述、统一身份与多级权限、数据源与存储、审计 | 提供 " 表 / 字段是什么、指标口径是什么 " |
| Marquez | 数据血缘信息（ OpenLineage 采集与图谱展示） | 提供 " 数据从哪来、流向哪、影响谁 " |
| DolphinScheduler | 任务依赖信息（工作流 / DAG / 调度 / 实例） | 提供 " 数据由什么任务、在何时产出 " |

### （二）核心设计：智能体理解业务数据的五类信息

本平台把"让智能体正确理解业务数据"作为第一设计原则。智能体在生成或修改数据代码前，需要五类输入才能做到不凭空推断：

| 信息 | 来源组件 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 规范开发环境 | dataforge | 代码结构、参数声明、命名与口径是否规范、是否前后关联 |
| 库表描述信息 | dataforge-server | 表与字段是什么、业务含义与约束 |
| 数据指标描述信息 | dataforge-server | 指标的计算口径与数据来源 |
| 数据血缘信息 | Marquez | 数据从哪来、流向哪、影响谁 |
| 任务依赖信息 | DolphinScheduler | 数据由什么任务、在何时、依赖什么产出 |

这五类信息共同构成智能体的上下文供给层：规范开发环境决定信息源头是否规范、前后是否关联，库表与指标描述决定语义是否权威，血缘与任务依赖决定来龙去脉是否可追溯。平台的建设顺序与优先级，均以"这五类信息是否就绪"为依据。

### （三）关键技术设计决策

决策一：信息底座先行。

智能体能力的上限不由模型决定，而由它能否读到规范、无歧义的业务信息决定。因此平台的投入优先级是先建规范开发环境与四类信息底座，再逐步扩展运维与治理类能力。

决策二：从源头约束，而不是事后清洗。

库表描述、指标口径这些信息若靠事后人工补录，必然残缺且滞后。平台在开发环境侧就通过代码头参数声明、编译校验、命名与口径约束，让"规范"发生在信息产生的时刻，而不是在信息流转之后的补救阶段。同步地，代码头参数声明把程序入参与调度任务的参数显式对齐，使开发阶段产生的信息与上下游环节可以直接衔接——规范解决的是同一件事有没有唯一说法，关联解决的是这件事与上下游能否对上。

决策三：血缘与任务依赖直接集成成熟开源系统，不自研。

数据血缘与任务调度是通用基础设施，Marquez（OpenLineage）与 DolphinScheduler 生态成熟。平台以集成代替自研，把工程投入集中在"如何把这些信息汇聚成智能体可用的上下文"这一差异化能力上。

决策四：AI 助手以内置运行时 + 沙箱方式提供，而非云端调用。

AI 助手需要执行命令、读写工作区文件、调用本地编译服务，这些能力要求它运行在用户本机且受控。因此助手以本地进程形式由客户端托管，固定监听本机端口，并在 macOS 与 Linux 上以系统级沙箱包装执行。

## 四、组件设计

本章逐一说明四大核心组件与治理组件的设计，突出各自对智能体理解业务数据的贡献。

### （一）DataForge 桌面端（规范开发环境）

技术形态：基于 Electron 44 的跨平台桌面应用，渲染层采用 React 19 + Vite 8 + TypeScript 7。当前工程规模为 336 个 TypeScript / TSX / CSS 文件、约 7.99 万行代码。

主进程能力：

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| AI 助手运行时管理 | 启动、监督、终止本地助手进程，固定监听本机端口； macOS 以系统沙箱、 Linux 以容器沙箱包装；退出时优雅清理进程与数据库锁文件 |
| 编译服务 | 本地编译 HTTP 服务，随机端口 + 令牌鉴权，端点通过环境变量注入 AI 助手进程 |
| 语言服务桥 | 把 Java / Scala 语言服务器的标准输入输出流转换为 WebSocket ，供前端语言客户端使用 |
| 工程生成与编译 | Maven 工程生成与 Java / Scala 编译、本地运行 |
| 配置与凭据存储 | 应用配置与安全凭据的分层存储，敏感项不落前端可读位置 |
| 平台适配 | 三平台路径、二进制命名与沙箱策略的差异化处理 |

规范开发环境的关键机制：

代码头参数三段式：程序文件头部以结构化字段声明程序参数（业务入参）、资源参数（资源诉求）、任务参数（提交与引擎侧参数），取值为真实值。它有统一消费面：运行程序时取参数名预填，提交调度时取真实值写入调度任务节点。

运行程序必须确认参数：任何程序运行前弹出参数确认窗口，参数以键值对逐行编辑，语义为"所见即所发"。

编译与 SQL 校验前置：提交前必经本地编译与 SQL 校验，把语法与结构问题拦截在开发阶段。

删除与回滚安全闸门：所有删除与回滚操作先经过纯函数化的安全评估，快照根节点为空一律中止；删除走回收站目录并生成清单，且回收站目录对版本控制隐身。

沙箱化执行：AI 助手的命令执行默认运行在系统沙箱内。

渲染层功能模块包括：开发助手、编辑器、AI 面板、数据探索、指标管理、知识库、文件浏览器、调度管理、数据血缘、系统管理、设置。

### （二）dataforge-server（库表描述 + 指标描述）

技术形态：基于 SpringBoot 3.2.1 + Java 17 的单体服务，采用"通用层 + 业务模块层"分层结构，共 6 个业务模块、20 个控制器、28 张表。

| 层次 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术底座 | Spring Security 6 + JWT （ jjwt 0.12.3 ）、 MyBatis-Plus 3.5.5 、 MySQL / PostgreSQL / MariaDB / H2 、 Knife4j 4.4.0 （ OpenAPI 3 ）、 Hutool 5.8.24 |
| 元数据模块 | 库表与字段元数据、元数据同步、元数据代理（供智能体使用）、指标与指标字段 |
| 系统管理模块 | 认证登录与令牌、用户、角色、权限与菜单权限、租户、项目权限、操作审计日志 |
| 运维管理模块 | 数据源配置、存储配置、分布式文件浏览、执行引擎管理 |
| 数据开发模块 | 开发工程、程序参数、代码执行（多引擎策略，含执行结果 / 日志 / 取消 / 校验）、 Jar 依赖管理 |
| 知识库模块 | 企业知识文档管理 |
| 数据质量模块 | 数据质量校验结果管理 |

对智能体理解业务数据的贡献：通过元数据同步沉淀库表与字段描述，通过指标体系沉淀指标口径，通过元数据代理接口（/metadata/agent）把这些信息以结构化方式提供给智能体，回答"表/字段是什么、指标怎么算"。

权限模型：支持到行级与列级（sys_table_permission_row / sys_table_permission_column），文件权限按路径 + 存储配置维度控制。

### （三）Marquez（数据血缘）

Marquez 是开源的元数据与血缘服务，本平台通过 OpenLineage 标准采集作业级与数据集级血缘事件，并由桌面端的血缘视图图谱化展示。

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 血缘采集 | 通过 OpenLineage 传输端点采集作业运行时的输入 / 输出数据集事件 |
| 血缘展示 | 桌面端基于图可视化组件呈现表级与字段级血缘关系 |
| 影响分析与溯源 | 上游变更时识别受影响的下游表，指标异常时沿血缘上溯定位来源 |

对智能体理解业务数据的贡献：血缘信息回答"数据从哪来、流向哪、影响谁"，是智能体判断"改动这张表会影响什么""这个指标的数据源头在哪"的依据。

### （四）DolphinScheduler（任务依赖）

DolphinScheduler 是开源的工作流调度系统，本平台集成其项目管理、工作流定义、任务编排与实例监控能力，并把开发环境声明的参数落地为任务节点参数。

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作流定义 | 桌面端提供工作流定义编辑器与 DAG 画布，可视化编排任务依赖 |
| 任务配置 | 任务节点配置（程序参数、资源参数、任务参数、环境标识） |
| 调度与实例 | 调度配置、任务实例与运行实例监控 |

对智能体理解业务数据的贡献：任务依赖信息回答"数据由什么任务、在何时、依赖什么产出"，是智能体判断数据时效性与下游可用性的依据。

## 五、功能模块规划与优先级

按"是否构成智能体理解业务数据的基础"划分优先级：规范开发环境与信息底座优先，运维与治理类能力次之。

| 优先级 | 模块 | 交付状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | dataforge 规范开发环境（编辑器 / 编译校验 / 代码头参数声明） | 已落地，持续迭代 |
| P0 | dataforge-server 库表与字段描述、元数据同步 | 已落地，待深化 |
| P0 | dataforge-server 指标描述与口径 | 已落地，待深化 |
| P0 | 统一认证授权与多级权限 | 已落地 |
| P0 | Marquez 血缘集成与图谱展示 | 已落地，待深化字段级追溯 |
| P0 | DolphinScheduler 调度与任务依赖 | 已落地 |
| P1 | 数据探索、文件浏览、知识库、库表管理、任务监控 | 已落地 / 待扩展 |
| P1 | AI 开发助手全功能（会话、工具、审批） | 已落地 |
| P1 | 智能体业务工具组（编译 / 指标查询 / 知识文档 / 血缘 / 元数据代理 / SQL 校验） | 已落地 |
| P1 | 元数据代理接口（供智能体取库表与指标上下文） | 已落地 |
| P1 | 一键上线调度（ SQL / Scala / Java 提交调度，代码头参数落地任务节点） | 已具备 |
| P1 | 自动化问题排障（基于集群部署信息与任务依赖关系的根因定位） | 规划中 |
| P2 | 知识检索增强（当前知识库为关键字匹配，拟引入向量检索） | 规划中 |
| P2 | 数据价值评估（数据资产 × 资源消耗 × 使用热度 → 价值评估） | 规划中 |

关于 AI 能力的落点：智能体能力以"本地 sidecar + 工具 + 平台上下文接口"的形态落地——推理在桌面端本地进程执行（模型与密钥由用户自配），业务能力以 6 个工具组形式注册给智能体，并通过元数据代理等接口从平台取上下文。规划中的知识检索增强，指把知识库检索从当前的关键字匹配升级为向量检索（当前无向量库与嵌入模型），以提升智能体生成代码前检索业务知识的准确率。

## 六、推广计划与公开活动时间计划

本章给出推广目标、推广渠道与公开活动 / 比赛参与计划，并明确各阶段的时间节点与产出。

### （一）推广目标

| 目标维度 | 具体目标 |
| --- | --- |
| 品牌认知 | 进入数据开发与数据智能体细分赛道的可见名单，形成可被检索的公开案例与赛事履历 |
| 客户转化 | 支撑收入测算中的客户规模目标（保守 5 家、中性 10 家、乐观 30 家，口径见 1.5 预估收入） |
| 生态背书 | 通过官方赛事获奖、行业协会与信通院类评选获得第三方背书，降低客户决策成本 |
| 内容资产 | 沉淀行业案例集、演示环境与赛事申报材料，可复用于销售与投标 |

### （二）推广渠道与方式

| 渠道 | 形式 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 官方赛事 | 「数据要素 × 」大赛、创客中国、中国创新创业大赛等 | 获取权威背书与政策资源 |
| 行业会议 | 大数据 / 数据库 / 数据要素类大会的分享或展位 | 触达企业数据团队与决策者 |
| 产学研合作 | 高校宣讲、联合课题、实习基地 | 人才储备与技术影响力 |
| 客户现场 | 案例分享会、 POC 试点、行业沙龙 | 直接转化商机 |
| 线上内容 | 官网案例页、技术社区文章、公众号 | 长尾获客与品牌沉淀 |

### （三）公开活动与比赛参与计划

（1）眼前窗口（2026 年 9—12 月，可立即报名）

以下窗口经核实当前仍可报名，是本期冲刺的重点，优先级高于次年赛季。

| 赛事 / 活动 | 主办方 | 报名窗口 | 参与形式 | 目标产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 联合国数据马拉松中国赛 | 联合国统计司、联合国统计大数据和数据科学全球中心、之江实验室 | 报名截止 10 月 10 日 | 以 "AI 智能体赋能业务数据理解 " 场景参赛，提交 PPT 、 10 分钟以内讲解视频与可访问的智能体链接 | 首个国际性赛事履历与作品展示 |
| 「数智杯」数据管理创新应用大赛 | 中国电子信息行业联合会（ DCMM 贯标） | 项目征集至 10 月 31 日；初赛 11 月 1—14 日；决赛 11 月 15—17 日 | 报 " 数据管理 AI 应用 " 赛道，以平台的元数据与指标治理能力参赛 | 决赛答辩与奖项，争取 DCMM 生态资源 |
| 2026 第五届数据治理年会暨博览会 | 中国电子信息行业联合会 | 11 月中下旬（含颁奖） | 参会、参展或案例发布 | 行业曝光与客户触达 |
| 2026 世界互联网大会乌镇峰会（含 " 互联网之光 " 博览会） | 世界互联网大会 | 11 月 1 日 | 参会或参展，重点对接 AI 智能体与数据要素方向 | 品牌曝光与生态对接 |

（2）2027 赛季（按 2026 赛程规律排布）

2026 赛季的官方赛事集中在 5—9 月：数据要素×大赛全国于 5 月下旬启动、分赛 6 月报名、7—8 月评审、8 月下旬颁奖；创客中国报名截止 7 月 10 日、8 月分级选拔、9 月 10 日前推荐全国。2027 赛季按其规律排布，具体时间以主办方官方公告为准。

| 赛事 / 活动 | 主办方 | 参考时间窗口 | 参与形式 | 目标产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 「数据要素 × 」大赛（分赛） | 国家数据局指导、省级数据局主办 | 5 月下旬启动， 6 月报名， 7—8 月上旬评审 | 以 " 数据开发平台 + 数据要素治理 " 场景参赛 | 分赛获奖，进入全国总决赛推荐名单 |
| 「数据要素 × 」大赛（全国总决赛） | 国家数据局 | 8 月下旬 —9 月 | 由分赛推荐参赛 | 全国奖项或典型案例集入选 |
| 「创客中国」中小企业创新创业大赛 | 工信部（网络安全产业发展中心） | 报名至 7 月 10 日； 8 月市级与省级选拔； 8 月下旬省级决赛； 9 月 10 日前推荐全国 | 企业组参赛 | 晋级全国 500 强，获取专精特新培育与产融对接资源 |
| 「创客中国」工业智能体专题赛 | 工信部 + 地方经信部门 | 报名至 7 月 10 日；初赛 7 月下旬；复赛 8 月上旬；决赛 9 月初 | 以数据开发智能体场景参赛 | 专题赛奖项，争取算力与攻关类政策支持 |
| 中国创新创业大赛 | 科技部等 | 以官方公告为准 | 企业组参赛 | 区域赛奖项，获取投融资对接 |
| 行业技术会议（大数据 / 数据库 / 数据要素类） | 行业协会与媒体 | 全年分散 | 技术分享、展位 | 触达潜在客户与合作伙伴 |

参赛资格提示：「创客中国」创业组要求企业注册不满 2 年、企业组要求项目已进入市场；「数据要素×」大赛要求项目已开展实际应用。建议在准备期先完成主体资质与知识产权梳理，避免临期受阻。

### （四）时间计划（冲刺节奏）

以本计划书编制日为起点，按"先赶眼前窗口、并行准备次年赛季"安排：

| 时间 | 关键动作 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 2026 年 9 月下半月 | 确定参赛主体与项目名称；搭建申报材料骨架（项目申报书、商业计划书、知识产权与应用案例证明）；确定冲刺目标清单 | 材料骨架成型，参赛清单与责任人确定 |
| 2026 年 9 月下旬 —10 月 10 日 | 完成 2026 联合国数据马拉松中国赛报名与作品提交 | 首个参赛作品提交完成 |
| 2026 年 10 月 | 打磨「数智杯」申报材料与演示环境，准备案例数据 | 数智杯材料定稿 |
| 2026 年 10 月 31 日前 | 提交「数智杯」数据管理创新应用大赛项目征集 | 报名完成 |
| 2026 年 11 月 1 日 | 参加世界互联网大会乌镇峰会（含 " 互联网之光 " 博览会） | 完成行业曝光与客户触达 |
| 2026 年 11 月 1—17 日 | 「数智杯」初赛评审与决赛答辩 | 争取决赛奖项 |
| 2026 年 11 月中下旬 | 参加 2026 第五届数据治理年会暨博览会（含颁奖） | 获取奖项与行业背书 |
| 2026 年 12 月 | 复盘赛事成果，沉淀案例与商机；启动 2027 赛季申报准备（数据要素 × 、创客中国） | 案例入库，次年参赛清单确定 |

说明：眼前窗口的报名截止时间以主办方官方页面为准；2027 赛季时间窗口按 2026 赛季实际赛程推算。

## 七、风险识别与应对

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 信息底座不完善（表注释缺失、指标口径不统一） | 智能体读不到权威信息，理解出错 | 从源头约束：开发环境强制参数声明与口径约束；元数据同步自动化；缺失信息可检索、可标注 |
| R2 | 血缘与任务依赖信息不全 | 影响分析与溯源失真 | 依赖 OpenLineage 标准采集；对缺失场景做降级标注而非静默 |
| R3 | AI 生成的代码存在口径错误或危险操作 | 错误写入被放大 | 编译与 SQL 校验拦截语法结构问题；权限模式与人工审批控制执行范围；关键改动配套回归测试 |
| R4 | 多租户与权限边界不严 | 数据与配置越权访问 | 角色与租户双重维度收敛权限；可信凭据集中在主进程受控存储 |
| R5 | 删除与回滚失误导致数据不可恢复 | 工作区代码或文件丢失 | 安全评估闸门 + 回收站机制，可人工恢复 |
| R6 | 敏感凭据泄露 | 安全合规问题 | 禁止前端持久化存储令牌密钥；非本机后端强制加密传输 |
| R7 | 依赖上游系统（血缘 / 调度）接口变更 | 相关功能不可用 | 上游对接收敛在服务端接口层，客户端不直连；异常做降级提示 |

## 八、验收标准与质量保障

本章列出交付物清单，并明确功能验收范围、质量保障标准与交付验收的组织方式。

### （一）交付物清单

桌面端应用的三平台安装包与升级包。

平台服务端的容器镜像（多架构）与编排文件、初始化脚本、启停与清理脚本、端到端自检脚本。

用户手册、部署手册、验收测试报告。

### （二）功能验收

桌面端在 macOS / Windows / Linux 三平台可安装启动，核心链路（登录、开发、编译、参数声明、提交调度、数据探索、血缘查看）可用。

平台服务端全部已声明接口通过联调与自检脚本验证，权限控制按角色生效，库表描述与指标口径可检索。

血缘与任务依赖在平台内可查询：表的字段血缘与任务依赖关系完整展示。

规划中能力（自动化问题排障、知识检索增强、数据价值评估）不纳入本期功能验收，按 2.2 第 4 条的就绪判据逐项判定，对应关系见 8.5。

### （三）质量保障

| 维度 | 标准 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 桌面端依赖自动化测试框架覆盖核心逻辑；纯函数必须有分支覆盖，测试全量通过作为回归基线 |
| 类型检查 | 前端与主进程代码通过静态类型检查，无类型错误 |
| 兼容性 | 交付前在目标平台与依赖版本矩阵上逐版本执行最小用例 |
| 专项验证 | 涉及安全闸门、参数语义、权限判定的改动必须配套自动化测试 |
| 性能 | 建立性能基线并保留对比数据；关键路径有可量化的优化前后对比 |

### （四）交付验收方式

由项目负责人组织，交付方提供测试报告、兼容性验证记录与部署手册；验收方按功能清单逐项验证。

### （五）需求—模块—验收对应关系

为保证需求、交付模块与验收标准三者可追溯，按下表逐条对应：

| 需求类别（第二章） | 对应模块（第五章） | 交付状态 | 验收方式（第八章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 规范开发环境（ dataforge ） | P0 编辑器与语言服务、编译校验、代码头参数声明； P1 AI 开发助手、智能体业务工具组、一键上线调度 | 已落地 | 8.2 核心链路可用性 + 8.3 质量保障（类型检查、单元测试、兼容性、性能基线） |
| 2. 信息底座（ dataforge-server ） | P0 库表与字段描述、元数据同步、指标描述与口径、统一认证授权与多级权限 | 已落地 / 待深化 | 8.2 接口联调与自检脚本、权限按角色生效、库表描述与指标口径可检索 |
| 3. 血缘与任务依赖（ Marquez / DolphinScheduler ） | P0 血缘集成与图谱展示、调度与任务依赖 | 已落地（字段级追溯待深化） | 8.2 字段血缘与任务依赖关系在平台内完整展示 |
| 4. 运维与治理类能力（规划中） | P1 自动化问题排障； P2 知识检索增强、数据价值评估 | 规划中 | 按 2.2 第 4 条的就绪判据逐项判定，不纳入本期功能验收 |

追溯规则：第二章新增需求必须在本表登记、并在第五章落到模块；第五章新增的 P1 / P2 模块必须在第二章有需求条目、在本表有验收方式，否则不予排期。

## 九、预期效益

智能体正确理解业务数据。这是本平台的首要效益：把散落在代码、文档、口头经验中的业务信息，收敛为规范无歧义的库表描述、指标描述、血缘与任务依赖，让智能体在生成代码前就能读到权威上下文，从根上降低"AI 生成代码是否正确"的不确定性。

开发效率效益。规范开发环境把数据开发收敛到一个受约束的入口，消除跨工具切换与手工配置的重复劳动；一键上线调度进一步把编译、参数声明、提交与依赖编排收敛为一次操作。作为方向参照，行业同类实践给出的量化结果是指标开发类工作由 6 至 8 小时压缩到 5 至 10 分钟、代码规范合规率提升至 98%——该组数字为外部参照，不构成本项目的承诺值，本项目的效益一律按 9.1 的本项目口径度量。

数据质量效益。规范开发环境把参数声明与口径约束前置，编译与 SQL 校验在开发阶段拦截语法与结构问题，减少因口径误读或结构错误引发的数据污染，把修复成本从下游回洗前移到编码当下。

资产沉淀效益。库表描述、指标口径、血缘与任务依赖沉淀在平台侧，成为可复用的组织资产，同时构成智能体的上下文供给层，形成"信息越规范、智能体越准确、开发越快"的正向循环。

### （一）效益指标与度量基线

为避免效益停留在定性描述，本节把各项效益落到本平台当前可核查的基线上。表中"当前值"取自第十章附录与已落地能力，可直接复核；"目标口径"尽量取机制性约束——机制成立的即为必然结果，不做估算性承诺。

| 效益维度 | 本项目基线（当前值） | 目标口径 / 判断方式 | 度量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体上下文可用性 | 5 类信息均有承载组件；元数据代理接口已落地，业务能力以 6 个工具组注册给智能体，通过平台接口取上下文 | 智能体取业务上下文一律走平台接口，不再依赖会话内临时粘贴 | 智能体工具调用中 " 平台接口类 " 调用的占比（桌面端 AI 助手会话日志 + 服务端接口日志） |
| 指标开发效率 | 一键上线调度已具备：编译、参数声明、提交与依赖编排收敛为一次操作；运行程序前强制弹出参数确认窗口 | 单指标从需求到上线的人工介入环节收敛为「确认参数 → 提交调度」两步 | 调度系统任务实例时间戳（首次提交 → 上线成功的耗时） |
| 代码规范合规 | 代码头以 @ 程序参数 / @ 资源参数 / @ 任务参数 三个字段声明业务入参、资源诉求与引擎侧参数，提交调度时取值落地到任务节点；编译与 SQL 校验位于提交链路上 | 经平台提交调度的程序均以编译产物或校验通过的 SQL 为输入；指标口径描述不含 " 相关 "" 大概 " 等模糊表述 | 校验拦截次数与放行数；指标口径描述的模糊词检查结果 |
| 数据质量修复成本 | 语法与结构类问题在编译 / SQL 校验阶段被拦截，修复发生在编码当下而非下游回洗 | 该类问题不流入下游生产（下游回洗次数趋近于 0 ，属机制约束而非估算） | 开发阶段拦截数 与 生产环境故障登记数 的对比 |
| 回归质量基线 | 54 个测试文件、 905 个测试用例；关键安全闸门（删除与回滚的安全评估、回收站机制）有纯函数单测覆盖；前端与主进程通过静态类型检查 | 每次交付保持全量通过（并发执行时的偶发超时须单独复跑确认后方可放行）；新增纯函数分支覆盖 100% | 回归测试报告（通过数 / 用例数）与静态类型检查结果 |
| 平台承载规模 | 桌面端 336 个 TS / TSX / CSS 文件、约 7.99 万行代码；服务端 6 个业务模块、 20 个控制器、 28 张表、 13 种数据源类型 | 本期不以规模增长为目标，以 " 已落地能力全部可验收 " 为目标 | 第十章附录基线与验收报告逐项比对 |
| 资产沉淀 | Marquez 血缘与 DolphinScheduler 任务依赖已集成，表级与字段级血缘可在平台内查询 | 血缘覆盖率（有血缘声明的表 / 关键表总数）与任务依赖完整率可统计 | Marquez 血缘节点数；调度系统工作流与任务数 |

口径说明：本表不使用估算值。正文提到的"指标开发 6—8 小时压缩至 5—10 分钟""规范合规率 98%"来自行业同类实践的公开结果，属外部参照，只用于说明该方向的行业上限；本项目的实际收益以本表口径度量。

## 十、附录：现状基线

| 平台核心一览 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 核心组件 | 5 类上下文信息 | 28 张服务端表 | 905 自动化测试用例 | 13 种数据源类型 |

本附录汇总各子系统的现状规模与关键配置项，作为计划书的事实依据与后续变更的比对基线。

### 工程规模基线

| 子系统 | 规模 |
| --- | --- |
| dataforge 桌面端 | 336 个 TypeScript / TSX / CSS 文件，约 7.99 万行代码 |
| 自动化测试 | 54 个测试文件、 905 个测试用例，全量通过作为回归基线（并发执行时个别文件存在偶发超时，须单独复跑确认） |
| dataforge-server | 六个业务模块（ system / devops / development / metadata / knowledge / quality ）、 20 个控制器、 28 张表，支持 MySQL / PostgreSQL / MariaDB / H2 ，初始化预置 1 个超级管理员角色 |

### 关键配置项索引

| 子系统 | 配置内容 |
| --- | --- |
| 桌面端 | 后端服务地址、模型与密钥、 Java / Scala / Maven 环境路径、工作目录、 Git 仓库与密钥、工具权限模式、调度系统地址与令牌、血缘服务地址、 Maven 工程模板与坐标、最大轮次、沙箱开关 |
| dataforge-server | 数据库连接、令牌密钥、接口文档路径、跨域配置 |

编制单位：DataForge 项目组

文档版本：V1.0

编制日期：2026 年 9 月

编制单位：DataForge 项目组　|　文档版本：V1.0　|　编制日期：2026 年 9 月